Утверждаю

Директор МБОУ СОШ №10

_____________   Н.А.Давыдкина

«____»____________2016г.

План подготовки

МБОУ  СОШ №10 к новому 2016 - 2017 учебному году

- Нормативно – правовая деятельность

| № п./п. | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка нормативных документов к приемке школы к 2016-17 учебному году | август | Директор школы |
|  | Ревизия документов по технике безопасности | август | Директор школы |
|  | Подготовка актов готовности кабинетов к 2016-2017 уч. г. | август | Секретарь, Зам. директора по УВР |
|  | Составление актов технической эксплуатации зданий школы | июль | АХР |
|  | Мониторинг готовности школы к новому учебному году | август | Директор школы |
|  | Проверка качества заполнения документов, отражающих безопасность школы | август | Директор школы |
| 8. | Подготовка пакета документов для комиссии по приемке школы | август | Директор школы, заместители директора |
| 9 | Создание школьной комиссии по проверке готовности школы к новому учебному году | август | Директор школы |

- Организационные мероприятия по подготовке школы

к 2016- 17 учебному годуоолынаков около здания школырудования му учебному году000000000000000000000000000000000000000

| № п./п. | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заключение договора с ВДПО на ревизию огнетушителей | По мере финансирования |  | зам. директора по АХР |
|  | Заключение договора на утилизацию отходов. Договор №48 от 11.01.2016г. | январь |  | зам. директора по АХР |
|  | Замер сопротивления в сети. Договор №1 от 30.01.2013г. | 1 сентября 2014г. |  | зам. директора по АХР |
|  | Ревизия пожарной сигнализации | июль-август |  | зам. директора по АХР |
|  | Проведение административного контроля | Постоянно |  | Директор, Зз0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ам. директора по УВР |
|  | Оформление договоров на приобретение стройматериалов | июль-август |  | АХР |
|  | Заключение договора с ответственным за электрохозяйство | Постоянно |  | Директор школы |
|  | Заключение договора на проведение аккарицидную обработку, дератизацию, дезинсекцию подготовка акта о проведении дератизации | май |  | Зам. директора по АХР |
|  | Ремонт карниза, фасада школы, водосточной системы | август |  | Зам. директора по АХР, трудовая бригада |
|  | Обустройство дорожки к пандусу по программе «Доступная среда» | август-ноябрь |  | Зам. директора по АХР, трудовая бригада |
|  | Проведение проверки работоспособности тревожной сигнализации | 1 раз в квартал |  | Обслуживающая организация ВДПО, зам. директора по АХР |
|  | Частичный ремонт изгороди вокруг школы | Июль -август |  | Зам. директора по АХР |
|  | Проведение ревизии дорожных знаков около здания школы | август-сентябрь |  | Зам. дир. по ВР, учитель ОБЖ |
|  | Частичный ремонт освещения | июнь-июль |  | Зам. директора по АХР, электрик |
|  | Приобретение оборудования для кабинетов СБО, музыки- пения, психолого-педагогической разгрузки по программе «Доступная среда» | май-сентябрь |  | Директор школы |
|  | Ремонт, покраска и укомплектование пожарного щита | июль-август |  | Зам.директора по АХР. |
|  | Прочистка системы отопления | июль-август |  | Зам.директора по АХР. |
|  | Ремонт отопления гаража | июль-август |  | Зам.директора по АХР. |
|  | Проверка качества обработки деревянных перекрытий ИПЛ | апрель |  | Зам.директора по АХР. |
|  | Ремонт котельной | май-август |  | Зам.директора по АХР. |

- Техническое обеспечение и выполнение ремонтных работ

| № п./п. |  | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение текущего косметического ремонта в учебных кабинетах. |  | июнь-август | Зам. директора по АХР, классные руководители |
|  | Проведение текущего ремонта в рекреациях, на лестничных пролетах, спортивном, столовой и местах общего пользования. |  | июнь-август | Зам. директора по АХР |
|  | Приведение в порядок помещений мастерских |  | июнь-август | Зам. директора по АХР |
|  | Ревизия осветительной системы школы, замена сгоревших ламп. |  | Постоянно | Зам. директора по АХР, электрик |
|  | Частичный ремонт освещения |  | Постоянно | Зам. директора по АХР, электрик |
|  | Очистка от пыли электроламп |  | Постоянно | Зам. директора по АХР, электрик |
|  | Ревизия электропроводки в классах, замена устаревших и не исправных элементов |  | Постоянно | Зам. директора по АХР |
|  | Замена светильников устаревшего образца в учебных кабинетах |  | октябрь-ноябрь | Зам. директора по АХР |
|  | Благоустройство территории школы. Озеленение. |  | май-август | Зам. директора по АХР |
|  | Реконструкция и покраска парадного крыльца, установка пандуса с поручнями, установка входной двери по программе «Доступная среда» |  | май-июнь | Зам. директора по АХР |
|  | Ремонт и покраска полосы препятствий и элементов спортивной площадки |  | май-сентябрь | Зам. директора по АХР, Учитель физкультуры |
|  | Благоустройство спортивной площадки. |  | Постоянно | Зам. директора по АХР |
|  | Заключение договора на утилизацию отходов |  | 2 раза в месяц | Зам. директора по АХР |
|  | Ремонт, покраска и укомплектование пожарного щита |  | июль | Зам.директора по АХР. |
|  | Ремонт отопления гаража |  | июль | Зам.директора по АХР. |
|  | Ремонт котельной (побелка стен и потолка, покраска пола, замена колосников, смазка насоса, поднятие трубы над котельной, обмуровка стен котлов, ремонт центробежного насоса, замена выгоревших кирпичей) |  | май-август | Зам.директора по АХР. |

IV .Приобретение оборудования, мебели

и строительных материалов для ремонта школы

| № п./п. | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мониторинг количества необходимых строительных материалов для ремонта школы | май | Зам. директора по АХР, директор |
|  | Приобретение строительных материалов для ремонта школы | июнь-август | Зам. директора по АХР |
|  | Приобретение мебели в соответствии со сметой | август-сентябрь | Зам. директора по АХР |
|  | Приобретение оборудования для кабинетов логопедии, психологов и ритмики по программе «Доступная среда» | апрель | Зам. директора по АХР |

V. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности.

| № п./п. | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перезарядка огнетушителей. Договор №1513 от 01.12.2015г. | Нет финансирования | Зам. директора по АХР |
| 2 | План эвакуации. Договор №362 от 30.06.2015г. | Нет финансирования | Зам. директора по АХР |
| 3 | ТО средств пожарной сигнализации. Договор №368-04ТО от 21.12.2015г. | Постоянно | Зам. директора по АХР |
| 4 | Вывод сигнала о пожаре на центральный пункт пожарной части №1. Договор №404-04 ПС от 23.09.2015г. | Выполнено | Зам. директора по АХР |
| 5 | «Тондем» передача данных службы пожарного мониторинга по каналу GSM. Договор №90 от 13.07.2016г. | Постоянно 24 часа | Зам. директора по АХР |